**Project Name: WasteGone**

Minuta Meeting n.2

***15 Ottobre 2024***

| **Inizio:** 08:50  **Fine:** 09:40 | **Primary Facilitator:** DF FPD  **Timekeeper:** DF FPD  **Minute Taker:** DF FPD |
| --- | --- |
| **Luogo:** Discord  **Presenti:** Daniele Fabiano (DF), Francesco Paolo D’Antuono (FPD), Alessia Gatto (AG), Elisa Picilli (EP), Francesco Laudano (FL), Giovanni Croce (GC), Marco Iannuzzi (MI), Michela Palmieri (MP), Simon Carbone (SC) | **Assenti:** |

1. **Obiettivo** (*tempo allocato: 5 minuti)*: Discussione Team Contract, introduzione spazi condivisi e verifica status action item.
2. **Comunicazioni** *(tempo allocato: 0 minuti):* Non ci sono comunicazioni particolari da fare al team.
3. **Status** *(tempo allocato: 0 minuti)*
   1. **Attività pianificate**

| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Action Items**

| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva Completamento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AI[1]** | Valutazione funzionalità AI | 11/10/  2024 | Bassa | Tutto il team | Aperto | 18/10/  2024 | // |  |
| **AI[2]** | Valutazione tecnologie e tipologia di app | 11/10/  2024 | Media | Tutto il team | Aperto | 18/10/  2024 | // |  |
| **AI[3]** | Idee per una possibile brand identity del progetto | 11/10/  2024 | Alta | Tutto il team | Chiuso | 18/10/  2024 | 15/10/  2024 |  |

1. **Discussione** *(tempo allocato: 40 minuti):*
   * **I[1]: *[Discussione Team Contract]***
     + **P[1.1]: *[Proposta delle regole e linee guida da seguire]***
     + **P[1.2]: *[Proposta dei criteri di valutazione]***
     + **R[1]: P[1.1] - P[1.2]:** I ragazzi hanno letto il contratto e sono d’accordo con le regole e linee guida stipulate al suo interno. Adesso i ragazzi sono a conoscenza che saranno stabiliti dei criteri di valutazione e sono consapevoli del valore di queste valutazioni.
   * **I[2]: *[Introduzione su spazi condivisi di collaborazione]***
     + **P[2.1]: *[Proposta di utilizzo di Google Drive]***
       - **+** **A[2.1.1]:** Spazio condiviso per i documenti
       - **+** **A[2.1.2]**: Servizio utilizzabile online e da più dispositivi
       - **+** **A[2.1.3]:** Aiuta a lavorare in maniera sincrona
     + **P[2.2]: *[Proposta di utilizzo di Trello]***
       - **+** **A[2.2.1]:** Spazio condiviso per la divisione dei compiti
       - **+** **A[2.2.2]:** Facile organizzazione delle idee di gruppo
       - **+** **A[2.2.3]:** Aiuta a lavorare in maniera sincrona
     + **P[2.3]: *[Proposta di utilizzo di draw.io]***
       - **+** **A[2.3.1]:** Tool versatile per i diagrammi
       - **+** **A[2.3.2]:** Integrazione con la suite Google Drive
       - **+** **A[2.3.3]:** Facile all’utilizzo e template già disponibili
     + **R[2]: P[2.1] P[2.2] P[2.3]** I ragazzi hanno accolto in maniera positiva le proposte date, dunque saranno utilizzati nel corso del progetto.
   * **I[3]: *[Verifica status Action Item]***
     + **P[3.1]: *[Proposta divisione task per Brand Identity]***
       - **+ A[3.1.1]:** Aiuta a lavorare in gruppo e conoscersi meglio
       - **+** **A[3.1.2]:** Facilita lo sviluppo dell’identità dell’app
     + **P[3.2]: *[Proposta creazione documento Brand Identity]***
       - **+** **A[3.2.1]**: Facilita la condivisione di informazioni
       - **+ A[3.2.2]**: Utile ad abituare i team member alla stesura di un documento
     + **R[3]: P[3.1] P[3.2]** I ragazzi hanno accolto le proposte, dunque verrà creato il task specifico per la Brand Identity, con la suddivisione in sotto-team per le varie parti che la compongono. **Vedi AI[3], AI[4], AI[5]**
2. **Wrap Up** *(tempo allocato: 5 minuti):*

| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva Completamento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AI[1]** | Valutazione funzionalità AI | 11/10/  2024 | Bassa | AG, EP, GC | Aperto | 25/10/  2024 | // | Invito a seguire il meeting di domani (vedi E-learning FIA) del Prof. Palomba |
| **AI[2]** | Valutazione tecnologie e tipologia di app | 11/10/  2024 | Media | Tutto il team | Aperto | 25/10/  2024 | // | Scegliere tra Native, Hybrid e Progressive |
| **AI[3]** | Creazione di un logo per l’app | 15/10/  2024 | Alta | MP, AG, FL | Aperto | 25/10/  2024 | // | Da riportare sul documento della Brand Identity |
| **AI[4]** | Creazione dello schema colori dell’app | 15/10/  2024 | Alta | SC, EP | Aperto | 25/10/  2024 | // | Da riportare sul documento della Brand Identity |
| **AI[5]** | Creazione di un motto per il progetto | 15/10/  2024 | Alta | MI, GC | Aperto | 25/10/  2024 | // | Da riportare sul documento della Brand Identity |

1. **Data, ora e luogo del prossimo meeting: [giorno 18/10/2024 alle ore 11:30 in Aula P4]**