**Project Name: WasteGone**

Agenda Meeting n.6

***8 Novembre 2024***

**Inizio:** 11:50 **Primary Facilitator:** DF FPD

**Fine:** 12:30 **Timekeeper:** DF FPD

**Luogo:** Discord  **Minute Taker:** DF FPD

1. **Obiettivo** (*tempo allocato: 2 minuti)*: Controllo dello status dei task attivi, avvio nuovi task per il system design.
2. **Comunicazioni** *(tempo allocato: 3 minuti):* Attivazione questionario status progetto e valutazioni personali su prima milestone (RAD).
3. **Status** *(tempo allocato: 0 minuti)*
   1. **Attività pianificate**

| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stesura della sezione “Modello dei casi d’uso” del RAD | Tutto il team | 26/10/2024 | Chiuso | Rispettare i vincoli, 1 caso d’uso a testa |
| Stesura della sezione “Object Model” del RAD | SC, AG, FL | 04/11/2024 | Chiuso |  |
| Stesura della sezione “Dynamic Model” del RAD | Tutto il team | 06/11/2024 | Chiuso | Rispettare i vincoli, 1 sequence diagram ogni due membri del team, Almeno un activity diagram per sistema esistente o sistema proposto e almeno uno statechart diagram ogni due membri del team. La somma degli activity e statechart diagram deve essere uguale al numero di membri del team diviso due. |
| Stesura della sezione “Mock-up and Navigational paths” del RAD | MP, GC | 06/11/2024 | Chiuso |  |
| Stesura della sezione “Glossario” del RAD | MI, EP | 06/11/2024 | Chiuso |  |
| Stesura della sezione “Introduzione” del SDD | AG, MI | 12/11/2024 | Aperto | Rispettare i vincoli, Specifica dei design goal e analisi dei trade-off relativi ad almeno due coppie di design goal. |
| Stesura della sottosezione "Panoramica” del SDD | SC, GC, FL | 12/11/2024 | Aperto |  |
| Stesura della sottosezione “Decomposizione in sottosistemi” del SDD | SC, GC, FL | 12/11/2024 | Aperto | Rispettare i vincoli, Definizione dell’architettura del sistema. |
| Stesura della sottosezione “Hardware/Software Mapping” del SDD | MP, EP | 14/11/2024 | Aperto |  |
| Stesura della sottosezione “Gestione dei Dati Persistenti” del SDD | MP, EP | 14/11/2024 | Aperto |  |

* 1. **Action Items**

| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Responsabile** | **Data Prevista Completamento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AI[7]** | Rilettura prima parte del RAD | 25/10/  2024 | MI | 2/11/  2024 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Discussione** *(tempo allocato: 30 minuti):*
   * **I[1]:** Verifica status task e Action Items
   * **I[2]:** Discussione e assegnazione nuovi task
   * **I[3]:** Sessione Q&A
2. **Wrap Up** *(tempo allocato: 5 minuti):* Recap finale delle decisioni prese.