**Project Name: WasteGone**

Agenda Meeting n.7

***15 Novembre 2024***

**Inizio:** 13:10 **Primary Facilitator:** DF FPD

**Fine:** 13:50 **Timekeeper:** DF FPD

**Luogo:** P4  **Minute Taker:** DF FPD

1. **Obiettivo** (*tempo allocato: 5 minuti)*: Controllo dello status dei task attivi, avvio nuovi task per l’object design.
2. **Comunicazioni** *(tempo allocato: 0 minuti):* Non ci sono comunicazioni particolari da fare al team.
3. **Status** *(tempo allocato: 0 minuti)*
   1. **Attività pianificate**

| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stesura della sezione “Introduzione” del SDD | AG, MI | 12/11/2024 | Chiuso | Rispettare i vincoli, Specifica dei design goal e analisi dei trade-off relativi ad almeno due coppie di design goal; |
| Stesura della sottosezione "Panoramica” del SDD | SC, GC, FL | 12/11/2024 | Chiuso |  |
| Stesura della sottosezione “Decomposizione in sottosistemi” del SDD | SC, GC, FL | 12/11/2024 | Chiuso | Rispettare i vincoli, Definizione dell’architettura del sistema |
| Stesura della sottosezione “Hardware/Software Mapping” del SDD | MP, EP | 14/11/2024 | Aperto |  |
| Stesura della sottosezione “Gestione dei Dati Persistenti” del SDD | MP, EP | 14/11/2024 | Aperto |  |
| Stesura della sezione “Introduzione” dell’ODD | MP, FL | 21/11/2024 | Aperto |  |
| Stesura della sezione “Design Pattern” dell’ODD | SC, MI | 21/11/2024 | Aperto | Rispettare i vincoli, Individuazione di dover poter utilizzare due design pattern, indicandone l’obiettivo e come sarebbero implementati |
| Stesura della sezione “Packages” dell’ODD | SC, MI | 21/11/2024 | Aperto |  |
| Stesura della sezione “Class Interfaces” dell’ODD | AG, GC, EP | 21/11/2024 | Aperto | In questa parte, bisogna solo definire quali saranno i tool che verranno utilizzati per la generazione delle interfacce (es., JavaDoc). |

* 1. **Action Items**

| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Responsabile** | **Data Prevista Completamento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AI[8]** | Rilettura RAD | 08/11/  2024 | EP | 15/11/2024 |
| **AI[9]** | Rilettura RAD | 08/11/  2024 | MP | 15/11/2024 |
| **AI[10]** | Rilettura RAD | 08/11/  2024 | AG | 15/11/2024 |
|  |  |  |  |  |

1. **Discussione** *(tempo allocato: 30 minuti):*
   * **I[1]:** Verifica status task e Action Items
   * **I[2]:** Discussione e assegnazione nuovi task
   * **I[3]:** Sessione Q&A
2. **Wrap Up** *(tempo allocato: 5 minuti):* Recap finale delle decisioni prese.